# Day 1 – Monday, June 1st 2015

## Spint Backlog :

### Scoreboard Slide

Responsible Member : Jeffrey

Proses berjalan sesuai dengan target

* Pembukaan Slide

Responsible Member : Rudy, Eka

Tidak ada hambatan pada penambahan introduction, description, rule. Konten dari tiap bagian akan diperbincangkan

* Penyusunan Soal

Responsible Member : Kevin

Penyusunan soal akan dilakukan dengan penentuan jenis-jenis soal dan jumlah soal yang akan memengaruhi proses pembuatan presentasi

* Program Buzzer Contestant-side

Responsible Member : Kevin, Jeffrey, Eka

Pengerjaan belum dimulai

# Day 2 – Tuesday, June 2nd 2015

## Spint Backlog :

### Scoreboard Slide

Responsible Member : Jeffrey

Progress : 33%

Telah ditambahkannya variabel untuk menyimpan score contestant. Pengerjaan penambahan score setiap event onClick pada hari kedua.

* Pembukaan Slide

Responsible Member : Rudy, Eka

Progress : 20%

Hari kedua akan ditambahkan deskripsi singkat quiz beserta pengenalan member dan rules.

* Penyusunan Soal

Responsible Member : Kevin

Progress : 10%

Penentuan akan ada 3 jenis soal yang diberikan dan 10 buah soal. Soal akan segera ditentukan.

* Program Buzzer Contestant-side

Responsible Member : Kevin, Jeffrey, Eka

Progress : 0%

Pengerjaan belum dimulai

# Day 3 – Wednesday, June 3rd 2015

## Spint Backlog :

### Scoreboard Slide

Responsible Member : Jeffrey

Progress : 67%

Penambahan event onClick telah dilakukan. Pada hari ketiga akan dilakukan pengaturan layout.

* Pembukaan Slide

Responsible Member : Rudy, Eka

Progress : 95%

Deskripsi, rules beserta pengenalan member telah ditambahkan. Hari ketiga akan dilakukan revisi dan pengecekan ulang.

* Penyusunan Soal

Responsible Member : Kevin

Progress : 70%

Soal dalam proses pengerjaan

* Program Buzzer Contestant-side

Responsible Member : Kevin, Jeffrey, Eka

Progress : 90%

Buzzer telah diselesaikan. Setting lebih lanjut akan dilakukan pada pengimplementasian soal.

# Day 4 – Wednesday, June 4th 2015

## Spint Backlog :

* Pembukaan Slide

Responsible Member : Rudy, Eka

Progress : 96%

Rules telah ditambahkan, lalu akan dilakukan revisi dan pengecekan ulang.

* Penyusunan Soal

Responsible Member : Kevin

Progress : 80%

Soal dalam proses pengerjaan.

# Day 5 – Wednesday, June 5th 2015

## Spint Backlog :

* Interface Penampilan Soal Pilihan

Responsible Member : Rudy, Eka, Jeffrey

Progress : 70%

Eka :Interface telah ditambah, dan akan dilakukan pengecekan ulang, revisi ulang dan penambahan interface.

Rudy : Telah memulai memasukkan soal yang telah disusun didalam slide, akan dilakukan pengecekan dan revisi ulang(jika diperlukan).  
Jeffrey : animasi pemilihan jawaban.

* Penyusunan Soal

Responsible Member : Kevin

Progress : 85%

Soal dalam proses pengerjaan.